Příloha č. 2 zadávacích podmínek

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

článek 1

Smluvní strany

- Nemocnice Prachatice a.s.

Spisová značka:		B 1461 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Sídlo: 			Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

IČO:			260 95 165

DIČ:			CZ 699005400

zastoupené: 		Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva

ID datové schránky:		5zpfc7c

Bankovní spojení:		MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:			175609387 / 0600

na straně objednatele

a

- ………………………………………………………………………

sídlo/místo podnikání	…………………………….

IČO:			…………………………….

DIČ:			…………………………….

Jednající:			…………………………….

Bankovní spojení:		…………………………….

Číslo účtu:			…………………………….

Kontaktní osoba:		…………………………….

Telefon, email:		…………………………….

na straně zhotovitele

dále také obecně jen „smluvní strany“

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, smlouvu, jejíž obsah je sjednáván ve smyslu § 2430 a násl. a ust. § 2586 a násl. uvedeného zákoníku. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu:

článek 2

Základní ustanovení

1.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4.	Účelem uzavření této smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrských činností pro stavbu Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s. na pozemku p.č. 138/13.

ČÁST A SMLOUVY O DÍLO

Článek 3

Předmět plnění – zhotovení projektové dokumentace

- Předmětem plnění této smlouvy je zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou č. 230/2012 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně provedení inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení na akci s názvem Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s. (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

- Zpracování projektové dokumentace bude provedeno dle koncepční studie, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

- Podrobná specifikace díla je uvedena dále v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy o dílo.

- Dílo má následující části a rozsah:

Projektová dokumentace musí být členěna minimálně takto:

A – Průvodní zpráva / řízení zakázky, koordinace

B – Souhrnná technická zpráva

- Akustická studie

- Radonový průzkum

- PENB

C – Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační výkres

D1 – Dokumentace objektů

D1.1 	Architektonicko-stavební řešení

D1.2 	Stavebně konstrukční řešení, speciální zakládání

D1.3 	PBŘ

D1.4 	Zdravotně technické instalace (voda a kanalizace)

D1.5 	Vytápění

D1.6 	Silnoproudá elektrotechnika

D1.7 	Vzduchotechnika a chlazení, MAR

D1.8 	Technologie a MRI

D1.9 	Měření stínění od stávajících RTG přístrojů

D1.10 Geolog, geodet

Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DSP)

- Projektová dokumentace včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (DPS)

- Prováděcí projektová dokumentace stavby

- Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby

- Koncept projektové dokumentace (DPS) bude za účelem připomínkování předán objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních.

Plnění související s vyhotovenou projektovou dokumentací pro provádění stavby

- příprava odpovědi na případné dotazy účastníků veřejné zakázky na zhotovitele stavby, a to vždy nejpozději do 1 pracovního dne od zaslání žádosti k vyjádření,

- účast na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby a vyhodnocení (posouzení) nabídkových cen jednotlivých dodavatelů v rámci předmětného zadávacího řízení na zhotovitele stavby, včetně vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým cenám účastníků zadávacího řízení, poskytnutí součinnosti při dotazech účastníků zadávacího řízení, pokud o to objednatel požádá, a to vždy do 2 pracovních dní od výzvy objednatele,

- zajištění autorského dozoru v průběhu celé výstavby předmětné stavby, pokud o to objednatel požádá.

- Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

- Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- 6.1 	Dokumentace dle odstavce 4 budou objednateli dodány 6 x tištěné paré, 1 x CD v PDF, DWG a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozpočtové soustavě URS nebo RTS, vč. slepého rozpočtu 2 x tištěné paré, 1 x CD (PDF, Excel). Celkem předáno v 5x tištěné podobě, dále v DWG, PDF, rozpočet ve Excel. Celkem v 5x tištěné podobě, dále v DWG, PDF, rozpočet ve Excel.

- 6.2	Po vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu bude objednateli předáno rovněž vyhotovení projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

- Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací v cenové úrovni roku 2023. Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

- Projektové dokumentace citované v odstavci 4 tohoto článku budou pro jednotlivé stupně a objekty zpracovány podle požadavků platné legislativy, především zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Autorský dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. 7 této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- U všech stupňů projektové dokumentace si objednatel vyhrazuje právo změn.

článek 4

Doba a místo plnění

1. 	Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. 3 této smlouvy takto:

1.1	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení do … kalendářních dní UVEDE DODAVATEL, BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ a provádění stavby a výběr dodavatele stavby včetně vyhotovení soupisu stavebních prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu (oceněná verze výkazu výměr) do … kalendářních dní UVEDE DODAVATEL, BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ, nejpozději však do 15. 7. 2023.

1.2	Účast na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby na základě písemné výzvy objednatele – ve lhůtě stanovené objednatelem, resp. v zadávací lhůtě zadávacího řízení na zhotovitele stavby, když se zadávací lhůtou rozumí lhůta uvedená v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel písemnou výzvu od objednatele neobdrží, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy.

1.3 	Vyhodnocení (posouzení) nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, včetně vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým cenám účastníků zadávacího řízení, a to na základě písemné výzvy objednatele - do 2 pracovních dní od data převzetí podkladů k vyhodnocení nabídkových cen. Běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni převzetí podkladů k vyhodnocení nabídkových cen. Pokud zhotovitel písemnou výzvu od objednatele neobdrží, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy.

1.4	Poskytnutí součinnosti při dotazech účastníků zadávacího řízení, a to vždy ve lhůtě do jednoho (1) pracovního dne, když běh této lhůty začíná plynout dnem doručení dotazu Zhotoviteli.

1.5	Zajištění autorského dozoru v průběhu celé výstavby předmětné stavby, a to na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění. Pokud zhotovitel písemnou výzvu od objednatele neobdrží, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy.

2.	Místem plnění je sídlo objednatele a místem pro výkon autorského dozoru je pak místo stavby (realizovaného díla), tj. nemocnice Prachatice, pozemek parcelní číslo 138/13.

3.	Zhotovitel bude realizovat předmět smlouvy postupně podle jednotlivých jeho částí specifikovaných v čl. 3 odst. 4 této smlouvy.

článek 5

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1.	Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Předání a převzetí bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2.	Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

3.	Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do dvou pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

4.	Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5.	Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

článek 6

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1.	Zhotovitel je zejména povinen:

1.1 	provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a EU,

1.2 	dodržovat při provádění díla ustanovené této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

1.3	provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

1.4	účastnit se na základě pozvánek objednatele všech jednání týkajících se prováděného díla,

1.5	poskytnout objednateli požadovanou projektovou dokumentaci,

1.6	písemně informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění ze smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

2.	Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3.	Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření nebo stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

článek 7

Cena díla

1.	Cena díla za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná na základě soutěžní nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí včetně DPH:

  - Dokumentace pro stavební povolení (DSP)					 	….. Kč

  - Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele,			 	….. Kč

Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby a vnitřního vybavení

  - Zajištění autorského dozoru v průběhu celé výstavby díla v Kč / hodinu			….. Kč

V cena za hodinu výkonu autorského dozoru jsou obsaženy všechny související náklady (např. cestovné, případné ubytování v místě realizace stavby apod.)

POZNÁMKA ZADAVATELE: Dodavatelé v bodě 1.3 uvedenou hodnotu v Kč jako násobek hodinové sazby v Kč (viz samostatný bod 1.4) násobenou počtem předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru v očekávané výši 30 hodin. V průběhu realizace předmětné stavby uhradí Objednatel Zhotoviteli skutečný počet hodin související se zajištěním autorského dozoru v průběhu celé výstavby díla, tzn. počet hodin je pouze odhadovaný rozsah prováděných činností.

Cena celkem bez DPH PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ – PRVNÍ ČÁST						….. Kč

DPH											….. Kč

Cena celkem včetně DPH									….. Kč

(slovy: ………………………………………………………………… korun českých)

1.4	Cena v Kč / hodinu	výkonu autorského dozoru					….. Kč

2.	Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.

3.	Celková cena díla dle této smlouvy je členěna na dvě části, a to podle povahy vykonávaných činností na projekční práce, včetně výkony autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti.

4.	Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

5.	V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH je nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

článek 8

Platební podmínky

1.	Zálohy nejsou sjednány.

2.	V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3.	Cena za dílo bude rozdělena a uhrazena dle článku 7 této smlouvy, a to vždy po předání dílčích části projektové dokumentace objednateli či po vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení u odst. 1.2 a 1.3 čl. 7 této smlouvy.  Náklady na zajištění autorského dozoru v průběhu celé výstavby díla bude uhrazena na základě skutečně provedených činností.

4.	Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 citovaného v odst. 1 tohoto článku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

4.1 číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,

4.2 předmět smlouvy,

4.3 označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

4.4 číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

4.5 lhůtu splatnosti faktury

4.6 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Takto vystavená faktura musí být zaslána na adresu: podatelna@nempt.cz.

5.	Lhůta splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

6.	Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7.	Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9.	Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

článek 9

Smluvní pokuty a náhrada škody

1.	Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2.	Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3.	V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

4.	Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 50.000,00 Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě, na které byl objednatelem písemnou formou upozorněn.

5.	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení vyúčtování.

6.	Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.

7.	Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

8.	Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění dle čl. 4 této smlouvy, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

9.	Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 50.000,-Kč za porušení povinnosti mlčenlivosti.

článek 10

Vady díla

1.	Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2.	Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci vlastní stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3.	Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4.	Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 kalendářních dní od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5.	Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

ČÁST B SMLOUVY O DÍLO

Článek 11

Předmět plnění – výkon inženýrské činnosti

1.	Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat související inženýrskou činnost pro stavbu Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s. za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možné stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je dále specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2.	V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci pro objednatele zajistí:

2.1	zpracování všech žádostí o vydání rozhodnutí (pro vydání právoplatného stavebního povolení), souhlasů, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu provést. Součástí bude zajištění všech potřebných příloh ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání. Dále zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

2.2	účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního či jiného řízení,

2.3	účast na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby a vyhodnocení (posouzení) nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, včetně vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým cenám účastníků zadávacího řízení.

3.	Zhotovitel předá Objednateli neprodleně originály všech pravomocných rozhodnutí, souhlasů, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu umístit a provést a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4.	Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provádění inženýrské činnosti sjednanou výši úplaty.

článek 12

Doba a místo plnění pro výkon inženýrské činnosti

1.	Zhotovitel je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. 11 této smlouvy, a předat kopie žádostí o příslušná rozhodnutí, souhlasy, povolení, případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno předmětnou stavbu provést, zhotovitelovi v níže uvedených termínech - kopii žádosti o stavební povolení nebo souhlas s ohlášenými stavební úpravami nebo sdělení, že dané stavební úpravy nevyžadují dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení včetně dodání všech ostatních potřebných povolení nebo vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu provést do 365 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2.	Místem plnění všech dokumentů týkajících se výkonu inženýrské činnosti je sídlo objednatele uvedené v čl. 1 této smlouvy.

článek 13

Odměna

1.	Odměna je stanovena dohodou smluvních stran jako odměna nejvýše přípustná a nepřekročitelná na základě soutěžní nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí včetně DPH:

Cena celkem bez DPH PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ – DRUHÁ ČÁST						….. Kč

DPH											….. Kč

Cena celkem včetně DPH									….. Kč

(slovy: …………………………………………………………………)

2.	Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy, a to včetně správních poplatků.

3.	Zhotovitel je oprávněn odměnu vyúčtovat v souladu s čl. 14 této smlouvy.

článek 14

Platební podmínky

1.	Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich vyplacení.

2.	Odměna za výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelovi uhrazena jednorázově po předání originálů všech pravomocných rozhodnutí, souhlasů, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu umístit a provést, a to ve výši stanovené v čl. 13 této smlouvy.

3.	Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

3.1 číslo smlouvy objednatel, IČO objednatel,

3.2 předmět smlouvy,

3.3 označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

3.4 lhůtu splatnosti faktury,

3.5 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Takto vystavená faktura musí být zaslána na adresu: podatelna@nempt.cz

4.	Lhůta splatnosti faktury činí do 15 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatel nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotovitelovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotovitelovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

6.	Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.

článek 15

Práva a povinnosti objednatele

1.	Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

2.	Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotovitelovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne zhotovitelovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

článek 16

Práva a povinnosti zhotovitele

1.	Zhotovitel je povinen:

1.1	upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou,

1.2	bez zbytečného odkladu předat objednateli jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

1.3	postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

1.4	řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu,

1.5	dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

1.6	bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele,

1.7	poskytovat objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady ad.

2.	Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo objednatelem.

3.	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

4. 	Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

článek 17

Odpovědnost za škodu

1.	Zhotovitel odpovídá za případné prokazatelné vady plnění a vzniklé škody způsobené příkazci v souvislosti s plnění podle této smlouvy.

2.	Zhotovitel se zavazuje nahradit v plné výši škodu spočívající v případě uložených sankcích, které vznikly jeho povinností, a to do 15 dní ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu objednatel k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za tímto účelem je zhotovitel pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou podnikatelskou činností do výše minimálně 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje Objednateli tuto smlouvu na vyžádání kdykoliv předložit.

3.	Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím vadných podkladů převzatých od objednatele a u kterých zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit anebo na ni objednatel upozornil, ale ten na jejich použití trval.

článek 18

Sankce, smluvní pokuta

1.	Nepředá-li zhotovitel objednateli příslušná rozhodnutí, povolení, souhlasy či sdělení stavebních úřadů ve lhůtách dle čl. 12 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané úplaty za inženýrskou činnost dle čl. 13 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2.	Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

3.	Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

4.	Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST C SMLOUVY O DÍLO

Společná ustanovení

článek 19

Závěrečná ujednání

1.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.	Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

2.1	neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění,

2.2	neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

2.3	nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, autorského dozoru nebo inženýrské činnosti,

2.4	neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem / objednatelem po druhé výzvě zhotovitele / zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3.	V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

4.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6.	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

7.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Prachaticích dne:						V ……………………… dne:

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

- Nemocnice Prachatice, a.s.

- ……………………………………………..					……………………………………………..

- Ing. Michal Čarvaš, MBA					jméno, příjmení, funkce

- předseda představenstva

- ……………………………………………..

- MUDr. Roman Čerkl

- člen představenstva