Zadávací dokumentace – Příloha č. 3

k nadlimitní veřejné zakázce

„Modernizace NIS“

1	Zkratky a pojmy	2

2	Místo plnění	2

3	Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění	2

4	Požadavky na SYSTÉM	3

4.1	Společné vlastnosti řešení	4

4.2	Aktivita 1  Nové moduly nemocničního informačního systému	5

4.3	Aktivita 2  Elektronická dokumentace v laboratorních provozech	10

5	Implementace SYSTÉMU	10

5.1	Zpracování a akceptace Detailního cílového konceptu	11

5.2	Dodávka licencí	11

5.3	Implementace Testovacího a Produkčního prostředí	13

5.4	Produkční provoz s podporou	13

5.5	Předání a převzetí dokumentace	13

5.6	Rozhraní SYSTÉMU	15

6	Doba plnění	16

7	Technologické prostředí	17

7.1	Integrační vazby na stávající systémy	17

8	Servisní podpora SYSTÉMU, SLA	18

9	Popis stávajícího prostředí	18

10	Základní kapacitní údaje	22

11	Požadovaný HW	22

12	Požadavky na provedení provozního testu	23

# Zkratky a pojmy

Jedná se o podpůrnou informaci, kterou Zadavatel poskytuje pro zachování jednoznačného výkladu textu dokumentu.

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| SYSTÉM | V rámci tohoto dokumentu je pojmem SYSTÉM myšlen informační systém skládající se z modulů a funkcionalit rozšiřující nemocniční informační systém, to vše dle bližší specifikace uvedené v této Příloze č. 1 a v Příloze č. 4 smlouvy jako Modernizace NIS |
| NIS | Nemocniční informační systém |
| HCK | Harmonogram a cílový koncept |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| IČ | Identifikační číslo |
| IS | Informační systém |
| OS | Operační systém |
| SW | Software |
| ČSSZ | Česká správa sociálního zabezpečení |
| ÚZIS | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR |
| SÚKL | Státní ústav pro kontrolu léčiv |
| NZIS | Národní zdravotnický informační systém |
| DASTA | otevřený český národní standard pro výměnu informací ve zdravotnictví |
| HL7 | (Health Level Seven International) je set standardů |
| VREP | Veřejné rozhraní pro e – Podání na ČSSZ |
| EZD | Elektronická zdravotní dokumentace |

# Místo plnění

Je sídlo zadavatele: Nemocnice České Budějovice, a.s. , Boženy Němcové, 585/54, České Budějovice, 370 01.

# Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění

- Zadavatel požaduje, aby Dodavatelem nabízená dodávka splňovala veškeré dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v nabídce Dodavatele a v celkové nabídkové ceně.

- Dodavatel ve své nabídce jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého níže uvedených požadavků v tabulkách označených jako „Minimální požadavky …“, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jedno ze dvou nabízených možností:

„ANO“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek splňuje

nebo „NE“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek nesplňuje

Zadavatel požaduje po Dodavatelích, aby uvedli informaci o skutečné funkcionalitě nabízeného systému, kterou bude možné ověřit v nasazeném systému již v testovacím provozu (Testovací provoz, např. v rámci školení uživatelů a administrátorů).

- Nesplnění kteréhokoli ze stanovených minimálních požadavků bude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

- Zadavatel požaduje, aby Dodavatel, kromě vyplnění tabulek v kapitole 5, podrobně popsal návrh nabízeného řešení v samostatné kapitole.

- Tato kapitola 3 platí pro následující kapitoly 4 až 8.

# Požadavky na SYSTÉM

- Dodávkou SYSTÉMU dojde k elektronizaci a integraci všech popisovaných funkcí do stávajícího NIS a LIS zadavatele.

- Popis požadovaného rozsahu řešení je rozdělen do aktivit 1 a 2 specifikovaných v kapitolách 4.2 a 4.3

Aktivita 1	nové moduly nemocničního informačního systému;

Aktivita 2	elektronická zdravotnická dokumentace v laboratorním systému;

v rozsahu:

- dodávky licencí;

- instalace aplikační a databázové části systému včetně vytvoření testovací instance;

- iplementačních služeb:

- provedení integrací na systémy v prostředí IS objednatele;

- úpravy dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele;

- tvorba šablon/vzorů pro nově pořizované produkty;

- zaškolení uživatelů a administrártorů;

- testování;

- dokumentace:

- k dodaným informačním systémům v požadovaném rozsahu;

- k dodaným integračním rozhraním;

- školící dokumentacek dodaným modulům NIS a LIS.

Zadavatel požaduje vytvoření a provoz dvou prostředí – produkčního a testovacího (školícího) po celou dobu nasazení u objednatele.

Zadavatel požaduje udržení testovacího prostředí po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let od akceptace předmětu plnění).

## Společné vlastnosti řešení

Uvedené parametry a vlastnosti řešení v níže uvedené tabulce znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

| ID | Obecné principy a technologické vlastnosti | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Kompletní lokalizace aplikační části (tj. všech produktů z pohledu licencí) v českém jazyce, vč. dokumentace k předmětným licencím. |  |
| 02 | SYSTÉM splňuje požadavky interoperability prostřednictvím prostředí Národního kontaktního místa pro eHealth. |  |
| 03 | SYSTÉM je integrován s ActiveDirectory. |  |
| 04 | Plně elektronizované řešení, nahrazující v implementovaných oblastech papírový oběh dokumentů. |  |
| 05 | Logování operací – všechny kroky a operace prováděné v systému jsou ukládány, a je možné je zpětně uživatelsky dohledat / vyhledat a za konkrétního uživatele v daném období, tak za danou oblast / modul v daném období. |  |
| 06 | Administrace a konfigurace IS bez nutnosti zásahu zhotovitele a rozšíření licenčního modelu. |  |
| 07 | Vícevrstvá systémová architektura. |  |
| 08 | Transakční zpracování dat v databázi na databázové platformě MS SQL (nutná kvůli kompatibilitě se stávajícími systémy). |  |
| 09 | Integrace mezi jednotlivými součástmi řešení SYSTÉMU bude realizována on-line / synchronizace v reálném čase. |  |
| 10 | Řešení zajistí individuální nastavení pro uživatele podle jeho zařazení do organizační struktury zadavatele |  |
| 11 | Integrace se systémem MS OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK), min. verze 2010 |  |
| 12 | Součástí nabídky budou veškeré náklady spojené se součinností stávajících dodavatelů systémů (tj. pořízení licence, součinnosti při implementaci a provozní náklady). |  |
| 13 | Administrátor přiděluje jednotlivým uživatelům přístupová práva. Základní přístupová práva pro uživatele dle jejich pracovního zařazení budou nastavena při implementaci dodavatelem programu. Systém umožní administrátorovi omezit přístupy k datům dle pracovních kompetencí – náhled / práce s daty. |  |
| 14 | Možnost konfigurace periodicky automaticky vytvářených reportů. Na základě žádosti uživatele a zadání vstupních podmínek dle typu sestavy dojde k off-line vygenerování sestavy, která bude následně zaslána uživateli, a to pravidelně za časový úsek daný periodou sestavy. |  |
| 15 | Uchazeč v nabídce podrobně popíše způsob integrace jím nabízených software komponent se systémy, se kterými je požadována integrace, v dostatečném detailu, který umožní posoudit praktickou možnost realizace navrhovaného technického řešení ve stanoveném harmonogramu. |  |
| 16 | Nastavení všech parametrů SYSTÉMU bez nutnosti zásahu dodavatele. |  |
| 17 | Možnost vytváření vlastních konfigurovatelných sestav (reportů) ze všech zadávaných datových položek. |  |

## Aktivita 1	 Nové moduly nemocničního informačního systému

NIS je stěžejním softwarovým nástrojem podpory provozu činnosti Zadavatele. NIS poskytuje výstupy uživatelům a je centrálním bodem sběru podnětů, žádostí a plnění činností ze strany jeho uživatelů.

Je také centrálním informačním systémem zajišťujícím zprostředkování a výměnu informací od žádanek, po elektronické výsledky jednotlivých vyšetření, včetně výstupů specializovaných zdravotnických přístrojů, po ekonomické nástroje sloužící k vykazování poskytnutých služeb žadatelem pojišťovnám s vazbou na ekonomiku organizace.

Nové funkce, respektive nové moduly rozšíří funkčnosti stávajícího informační systému a budou využívat integrační rozhraní stávajícího NIS s využitím datových standardů.

    - Lékové workflow

| ID | Požadavky na funkcionality | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Funkce slouží pro zadání léků. U léků je možno evidovat, zda jsou ordinovány nebo už podány, případně jejich vysazení |  |
| 02 | Schopnost pracovat s pozitivním listem |  |
| 03 | Ordinované léky se pro větší přehlednost zobrazují na časové ose, a to včetně měřených hodnot (např. TK, teplota apod.) |  |
| 04 | Schopnost zadání infuzí |  |
| 05 | Lze definovat složení infuze a její množství |  |
| 06 | Zavedení „komponenty“ pro příruční sklady |  |
| 07 | Tvorba žádanek a jejich vícestupňové schvalování |  |
| 08 | Příjem komodit na sklad oddělení |  |
| 09 | Výdej komodit do spotřeby |  |
| 10 | Nástroje pro uzávěrku skladu a inventuru |  |
| 11 | Nástroj pro tvorbu Magistraliter a jejich zařazení do číselníku |  |
| 12 | Ordinovaná medikace léků bude online zobrazena na mobilních čtečkách |  |
| 13 | Požadavek na automatickou blokaci položek s prošlou exspirací |  |
| 14 | Systém umožní sestrám při podání léku identifikaci pomocí mobilní čtečky sebe, pacienta a léku |  |
| 15 | Systém zajistí označení pacienta náramkem s čarovým kódem |  |
| 16 | Požaduje se propojení systému na tyto externí aplikace: Centrální skad léků: Mediox 3000, Centrální sklad SZM,PM: APA sklad, Apatyka Servis |  |

    - E-Neschopenka

Komunikační modul zajistí  rozšíření funkcionality nemocničního informačního systému o napojení a odesílání dat pro ČSSZ (e-neschopenka).

Komunikační modul dále zajistí  rozšíření funkcionality nemocničního informačního systému o vystavování eNeschopenek. Po vygenerování a elektronickém exportu bude možné zajistit odeslání hlášení do registrů NZIS. Vzhledem k povinnosti poskytovatelů zdravotní péče podávat informace do registrů (NZIS) pouze v elektronické formě (přímým zápisem nebo na elektronickém nosiči), je hlavním požadavkem na nový modul NIS také schopnost předávat data v podporovaném datovém standardu (DASTA, HL7) a umožňovat statistiky a třídění dat dle potřeb konkrétního subjektu, které záleží na struktuře poskytované péče.

Komunikační modul bude tedy nově zajišťovat nebo modernizuje (rozšíří rozsah předávaných informací) u eNeschopnek.

Uvedené požadované parametry a vlastnosti komunikačního modulu jsou specifikovány v níže popsané tabulce a znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

| ID | Požadavky na funkcionality | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Vystavení eNeschopenky v rámci práce v Systému. |  |
| 02 | Elektronická komunikace s ČSSZ v aktuálním datovém rozhraní |  |
| 03 | Systém umožní on-line zasílání eNeschopenek. |  |
| 04 | V Systému bude možné eNeschopenky elektronicky podepsat. |  |
| 05 | V Systému bude k dispozici formulář, ve kterém bude přehledně zobrazen seznam již vystavených neschopenek včetně jejich aktuálního stavu |  |
| 07 | Nasazení jednoho společného modulu pro celou nemocnici se zaškolením správy systému a klíčových uživatelů |  |

    - Elektronické zdravotní dokumentace

Implementací této funkcionality bude možné odstranit duplicitní listinnou administrativu, která vzniká sekundárně opisem nebo tiskem elektronicky vedených údajů, a to pouze jako právní doklad o provedené péči o pacienty.

Cílem řešení bude eliminace takové listinné dokumentace, kterou lze označit za samostatnou část zdravotní dokumentace pacienta a současně je možno ji vést v čistě elektronické podobě.

Funkcionalita jako modul nemocničního informačního systému umožní na jedné straně evidenci nových údajů u každého uživatele systému (informace o vydaných certifikátech a bezpečnostních předmětech) a na straně druhé sestavení množiny dat pro vytvoření elektronické zdravotnické dokumentace (data pro obsah dokumentu, metadata pro archivaci). Princip vytváření elektronické zdravotnické dokumentace bude uplatněn u takových dokumentů, které je dle platné legislativy jako plnohodnotné (podepsané dokumenty s povinností archivace) žadatel povinen vést.

Na každý takový dokument (např. ambulantní nález, konziliární zpráva apod.) budou aplikovány takové požadavky, které zajistí soulad s požadavky kladenými ze strany platné legislativy na čistě elektronicky vedenou zdravotnickou dokumentaci, tedy zejména následující:

- zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně ,

- zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla,

- opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy,

- identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla, původní záznam zůstává zachován a zůstává čitelný.

Tato funkcionalita bude podporovat i vedení ošetřovatelské dokumentace. Počet uživatelů musí být v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace neomezený.

Pro nasazení funkcionality bude jako součást dodávky v prostředí žadatele nad systémovými prostředky vytvořen elektronický archiv, jehož licence musí být součástí dodávaného řešení.

Uvedené požadované parametry a vlastnosti modulu pro zpracování a výměnu elektronické zdravotní dokumentace jsou specifikovány v níže popsané tabulce a znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

| ID | Požadavky na funkcionality | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Funkce pro sestavení dokumentů ve formátu dokumentace PDF/A, podpora řízení životního cyklu zápisů (podepsání, archivace, stav ověření podpisu a časového razítka, storno, skartace) |  |
| 02 | Funkce generování a publikování jednoznačného identifikátoru záznamu do EZD |  |
| 03 | Funkce prro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu dle zákona splňující příslušnou technickou normu (PAdES), plná integrace s NIS |  |
| 04 | Systém musí mít k dispozici funkcionalitu pro EZD v modulech NIS: ambulance, lůžkové oddělení, radiologie, operační sály, rehabilitace |  |
| 05 | Automatické vynucení elektronického podepsání uzavíraného zápisu elektronické zdravotnické dokumentace elektronickým podpisem uživatele |  |
| 06 | Předávání elektronicky podepsaných dokumentů do elektronického archivu včetně metadat ve formě OAIS SIP pro dlouhodobou archivaci |  |
| 07 | Zajištění správy a evidence kvalifikovaných podpisových certifikátů uživatelů a kvalifikovaných prostředků elektronického podepisování |  |
| 08 | Přístup k archivovaným dokumentům v elektronickém archivu bude řízen přístupovými oprávněními převzatými z NIS |  |
| 09 | Systém elektronického archivu musí obsahovat nástroj na vytvoření skartačního plánu archivovaných dokumentů v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Oprávněný uživatel bude moci využít schavlovací workfow pro provedení vlastní skartace dokumentů. Automaticky bude vytvořen a archivován i protokol o provedené skartaci EZD. |  |
| 10 | Zajištění správy a evidence kvalifikovaných podpisových certifikátů uživatelů a kvalifikovaných prostředků elektronického podepisování. |  |
| 11 | Nasazení jednoho společného modulu pro celou nemocnici |  |

    - Ošetřovatelská dokumentace

Implementací této funkcionality dojde k elektronizaci podpory práce v oblasti ošetřovatelské dokumentace. Elektronizace této agendy tak přispěje k úplnosti zdravotnické dokumentace v elektronické podobě vedené v samotném NIS.

Funkcionalita ošetřovatelské dokumentace bude obsahovat funkce, které umožní vést dokumentaci vedenou sestrami při hospitalizaci pacienta. Jde především o možnost zadání potřebných údajů při popisu ošetřovatelské anamnézy pacienta, hodnocení rizik, práci s ošetřovatelským plánem, zadání údajů do propouštěcí, resp. překladové ošetřovatelské zprávy, vedení denních ošetřovatelských záznamů o pacientovi, hodnocení rizik pádů, dekubitů, ADL, test soběstačnosti a nutriční screening u dětí i dospělých.

Uvedené požadované parametry a vlastnosti modulu pro vedení ošetřovatelské dokumentace jsou specifikovány v níže popsané tabulce a znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

| ID | Požadavky na funkcionality | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Možnost vedení strukturované sesterské dokumentace (ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelského plánu s hodnocením, překladové zprávy, screeningová vyšetření sestrou – riziko pádu, riziko dekubitů, test soběstačnosti, nutriční screening). Možnost použití mobilních technologií. |  |
| 02 | Automaticky dotahovat již známé údaje o pacientovi v NIS do ošetřovatelské dokumentace. |  |
| 03 | Na základě problémů v ošetřovatelské anamnéze a zhodnocených rizik mít možnost nastavit automaticky příslušné ošetřovatelské diagnózy a intervence do plánu péče. |  |
| 04 | Možnost evidence nežádoucích událostí (pády, dekubity, záměna pacienta, záměna strany, chybná medikace,…) včetně zaznamenání údajů o nápravných opatřeních. Statistické zpracování údajů o nežádoucích událostech jako indikátorů kvality. Vedení údajů o dekubitech, o pádu pacienta. Možnost on-line informování odpovědných pracovníků dle závažnosti a místa vzniku nežádoucí události s možností vytvoření importních souborů do ÚZIS. |  |

    - Mobilní vizita

Funkcionalita zajistí možnost prostřednictvím aplikace z mobilního zařízení (tabletů) přistupovat k datům z NIS v rámci vizity a tato data upravovat a doplňovat. Data budou zpracovávána ve formě elektronické zdravotnické dokumentace.

Tato funkcionalita musí úzce spolupracovat se stávajícím nemocničním informačním systémem – využívat v něm uložené aktuální informace o pacientech při prováděné vizitě.

Při vizitě u lůžka pacienta bude mít lékař prostřednictvím této funkcionality k dispozici administrativní údaje pacienta, jeho anamnézy, diagnózy, laboratorní výsledky, zprávy z konzilií, žádanky a operační protokoly. Součástí funkcionality bude náhled na aktuální informace včetně medikace a jejich historii, ale i aktivní zadávání či změna ordinovaných léků, včetně infuzí. Lékař bude mít proto prostřednictvím této funkcionality v mobilním zařízení plnohodnotný nástroj k provedení vizity, včetně možnosti zápisu denního dekurzu. Veškerá data pořízená dotykovým zařízením budou ukládána přímo do dokumentace pacienta a budou tedy okamžitě přístupná pro další personál. Obdobně každá změna v dokumentaci, nový laboratorní výsledek, zpráva a další budou okamžitě dostupná i v takovém mobilním zařízení prostřednictvím této funkcionality.

Uvedené požadované parametry a vlastnosti modulu mobilní vizita jsou specifikovány v níže popsané tabulce a znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

| ID | Požadavky na funkcionality | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Veškerá pořízená data pomocí dotykového zařízení budou ukládána přímo do dokumentace pacienta a budou tedy okamžitě přístupná pro další personál. |  |
| 02 | Při vizitě u lůžka pacienta bude mít lékař k dispozici minimálně administrativní údaje pacienta, jeho anamnézy, diagnózy, laboratorní výsledky, zprávy z konzilií, operační protokoly, popisy RTG. |  |
| 03 | V rámci řešení bude nejen náhled na aktuální medikace a jejich historii, ale i aktivní zadávání či změna ordinovaných léků, infúzí za podpory databáze lékových interakcí, denní dekurz vizity. |  |
| 04 | Systém umožní vložení multimediálního souboru (fotky, krátkého videa, zvukového záznamu) přímo z dotykového zařízení do dokumentace pacienta a to přímo při provádění vizity. |  |
| 05 | Přístup do aplikace bude chráněn autentifikací uživatele. |  |
| 06 | Požaduje se přímé vyvolání studie RTG snímků pacienta otevřením externího prohlížeče PACS. |  |
| 07 | Systém umožní přizpůsobení zobrazovaného obsahu různým velikostem a orientacím dotykových zařízení a aktivní používání obvyklých gest pro jejich ovládání |  |
| 08 | Požadavek je na webovou aplikaci, která je nezávislá na platformě, tzn. běžící na Android, i-OS,MS Windows. |  |
| 09 | Systém obsahuje hlasovou recognitu. |  |

## Aktivita 2 	Elektronická dokumentace v laboratorních provozech

V rámci realizované funkcionality bude doplněno provozní prostředí laboratorního systému ve všech provozovaných laboratořích o modul vedení elektronické zdravotnické dokukumantace.

Uvedené požadované parametry a vlastnosti modulu jsou specifikovány v níže popsané tabulce a znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

| ID | Požadavky na funkcionality | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Systém zajistí funkcionalitu do LIS, která umožní předávání žádanek na laboratorní vyšetření (nebo jejich částí) do vlastních i smluvních laboratoří. Výsledky vyšetření budou poté vraceny do původní laboratoře. Pro komunikaci bude využíván formát DASTA v4. |  |
| 02 | Systém bude připraven přijímat a zpracovávat datový soubor DASTA a importovat výsledky do LIS |  |
| 03 | Nástroj pro export výsledkových listů ve formě PDF/A |  |
| 04 | Z uživatelského prostředí klienta NIS bude možné vyvolat zobrazení tohoto PDF/A dokumentu |  |
| 05 | Nástroj pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu/elektronické pečetě dle zákona splňující příslušnou technickou normu (PAdES), plná integrace s LIS |  |
| 06 | Předávání elektronicky podepsaných dokumentů do elektronického archivu včetně metadat ve formě OAIS SIP pro dlouhodobou archivaci (datum a čas vytvoření, ID souboru a cesta) |  |
| 07 | Elektronická žádanka s možností elektronického podpisu, kompatibilní se stávajícími laboratorními IS a jimi používanými laboratorními metodami |  |
| 08 | Systém bude podporovat skartační proces daný zákonem |  |

# Implementace SYSTÉMU

- Implementace SYSTÉMU bude provedena v jednotlivých požadovaných krocích a termínech uvedených v kapitole .

- Minimální požadavky na Implementaci SYSTÉMU jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Zpracování Harmonogramu a cílového konceptu |  |
| 02 | Dodávka licencí ASW a HW |  |
| 03 | Implementace Zkušebního (Testovacího) prostředí, včetně požadovaných vazeb |  |
| 04 | Školení uživatelů a administrátorů informačního systému |  |
| 05 | Implementace Produkčního prostředí, včetně požadovaných vazeb a realizace Produkčního provozu s podporou |  |

## Zpracování a akceptace Detailního cílového konceptu

- Dokument Harmonograma a cílový koncept bude obsahovat minimálně:

- analýzu současného stavu a bude vycházet z popisu současného stavu, viz Příloha č. 3 ZD;

- definici cílového stavu, která bude vycházet z požadavků na budoucí stav, viz tento dokument a bude doplněna Dodavatelem o analýzu současného stavu prováděnou pracovníky Dodavatele v aktuálních podmínkách Zadavatele;

- návrh řešení instalace aplikační a databázové části systému (architektura technického řešení) detailní popis nastavení – konfigurace a parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.);

- návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi moduly, vazby na aplikace, vazby na zdravotnické registry a informační systémy);

návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých agend – upřesnění harmonogramu projektu, který bude vycházet z milníků uvedených v kapitole  a z Dodavatelem navrženého Harmonogramu projektu;

- popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci;

- rozsah součinnosti ze strany objednatele;

- akceptační kritéria cílového stavu

- Realizační (prováděcí) projekt - podrobný popis realizace dané části VZ.

- Formálně bude tato oblast završena dohodnutým a vzájemně odsouhlaseným Předávacím protokolem dílčího plnění (Dodavatel předává dokument Detailní cílový koncept) a Akceptačním protokolem dílčího plnění, kterým Zadavatel akceptuje splnění podmínek této části ve Smlouvě.

- Dokumentace skutečného nasazení bude připomínkována Zadavatelem a připomínky budou ze strany Dodavatele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní).

## Dodávka licencí

- Objednatel požaduje v rámci plnění dodávku takového počtu uživatelských licencí, který zajistí legální provoz a využití informačního systému ze strany uživatelů, a to v jejich dále uvedeném počtu a skladbě.

- Z pohledu licencování bude uchazeč respektovat požadavek, že v případě potřeby či nutnosti využití podpůrných licencí potřebných k provozu předmětu plnění (např. run-time licence), budou takové licence v poměru 1:1 s licencemi samotných produktů.

- Uchazeč nesmí v průběhu realizace zakázky či v době udržitelnosti projektu, nebo v případě podepsání nové smlouvy navazující na předmět plnění dle této smlouvy, vůči uchazeči změnit licenční podmínky tak, že by došlo k navýšení či generaci finančního závazku vůči dodavateli.

| Část | Dodávka licence minimálně pro počet uživatelů | Max. počet současně pracujících uživatelů |
| --- | --- | --- |
| Nové moduly nemocničního informačního systému |  |  |
| - Moduly pro vedení lékového workflow. | 1 | Neomezeně ve vazbě na počet uživatelů NIS |
| - Komunikační modul pro výměnu zdravotnických a dalších informací | 1 | Neomezeně ve vazbě na počet uživatelů NIS |
| - Modul pro zpracování a výměnu elektronické zdravotní dokumentace | 1 | Neomezeně ve vazbě na počet uživatelů NIS |
| - Modul pro vedení ošetřovatelské dokumentace | 1 | Neomezeně ve vazbě na počet uživatelů NIS |
| - Bezpečný elektronický archív | 1 | Neomezeně ve vazbě na počet uživatelů NIS |
| - Modul mobilní vizita | 700 | 700 |
| Laboratorní informační systém |  |  |
| - Modul elektronické zdravotnické dokumentace pro provoz všech laboratoří | 1 | Neomezeně ve vazbě na počet uživatelů LIS |

- Bude-li součástí licenčního modelu SYSTÉMU i „run-time“ (běhové prostředí), pak Zadavatel očekává takovou licenční politiku, která bude splňovat minimální požadavky Zadavatele na licenci SYSTÉMU.

- Zadavatel vyžaduje splnění licenční politiky u „run-time“ (běhového prostředí) dle bodu 4) potvrzením, prohlášením či jiným osvědčením od autora (vlastníka) těchto licencí v případě, že je vlastník těchto licencí odlišný od Dodavatele.

## Implementace Testovacího a Produkčního prostředí

- Dodavatel vytvoří dvě prostředí:

Testovací prostředí

- v rozsahu dle HCK,

- které na infrastruktuře Zadavatele připraví Dodavatel,

- s využitím testovacích dat a rozhraní.

Testovací prostředí bude sloužit zejména pro testování nastavení, migrací, rozhraní apod. a dále proškolení uživatelů a administrátorů a získávání praxe uživatelů a administrátorů na testovacím prostředí.

Produkční prostředí

- v rozsahu dle HCK,

- které na infrastruktuře Zadavatele připraví Dodavatel,

- s využitím produkčních dat a rozhraní.

Produkční prostředí bude sloužit jednak k Testování a Akceptaci a dále k produkčnímu provozu.

- Formálně bude tato oblast završena dohodnutým a vzájemně odsouhlaseným Předávacím protokolem dílčího plnění (Dodavatel předává Testovací prostředí a Produkční prostředí) a Akceptačním protokolem dílčího plnění, kterým Zadavatel akceptuje splnění podmínek této oblasti ve Smlouvě.

## Produkční provoz s podporou

- Implementace Produkčního provozu s podporou bude v rozsahu dle HCK.

- Produkční provoz s podporou bude probíhat na produkčním prostředí, a to dle jednotlivých implementovaných celků SYSTÉMU.

- V průběhu Produkčního provozu s podporou může docházet k dílčím úpravám SYSTÉMU tak, aby nedocházelo k omezení dané funkcionality.

## Předání a převzetí dokumentace

- Dokumenty, které mají být vypracovány Dodavatelem a které se poskytují Zadavateli jako součást poskytování díla, budou nejdříve předloženy Zadavateli ve formě návrhu k posouzení.

- Zadavatel je oprávněn ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení příslušného dokumentu písemně předložit Dodavateli své připomínky k návrhu.

- Po diskusi o těchto připomínkách upraví Dodavatel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě pěti (5) pracovních dnů Zadavateli.

- V případě, že Zadavatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se za převzaté k okamžiku doručení jejich konečné verze Zadavateli.

- V případě, že Zadavatel připomínky ve lhůtě pěti (5) dnů nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý.

- Dodaná dokumentace v rámci SYSTÉMU slouží k zachycení a vyhodnocování plánovaných činností a též k dokumentaci skutečného stavu.

- Minimální požadavky na dokumentaci SYSTÉMU jsou v níže uvedené tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace. |  |
| 02 | Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů. |  |
| 03 | Dokumentace bude v elektronické formě, ve formátu PDF |  |
| Harmonogram a cílový koncept |  |  |
| 04 | Úvodní seznámení s funkcionalitami dodávaného SYSTÉMU pro členy projektového týmu Zadavatele. |  |
| 05 | Kompletní analýza řešení problematiky SYSTÉMU a jeho implementace v prostředí Zadavatele, včetně integračních vazeb na okolní systémy a aplikace. |  |
| 06 | Podrobný popis způsobu a rozsahu implementace SYSTÉMU včetně realizace odpovídajících integračních vazeb. |  |
| 07 | Detailní harmonogram realizace zakázky SYSTÉMU vycházejícího z Milníků uvedených v ZD. |  |
| Realizační dokumentace SYSTÉMU |  |  |
| 08 | Bude zpracována kompletní implementační a provozní dokumentace v písemné i elektronické editovatelné podobě ve formátu MS Office, včetně popisu pravidelné údržby a dokumentace finálního provedení, zahrnující, krom jiného, i detailní popis rozhraní. |  |
| 09 | Bude zpracována dokumentace finálního vyhotovení SYSTÉMU včetně detailního popisu všech rozhraní. Součástí dokumentace bude i detailní popis API rozhraní testovacího i produkčního prostředí SYSTÉMU pro napojení aplikací třetích stran. |  |
| 10 | Pro podporu uživatelů a administrátorů budou zpracovány: - uživatelské příručky - metodické pokyny - popisy procesů - administrátorská příručka |  |

## Rozhraní SYSTÉMU

Všechna externí rozhraní informačního systému musejí být vystavěna nad standardizovanými a dokumentovanými službami, které umožní změnu systému na jedné nebo druhé straně rozhraní pouhou změnou konfigurace na systémové úrovni takového rozhraní (nový certifikát a adresa stroje, portu); i v případě datových pump a předávání dat formou strukturovaných dokumentů požaduje objednatel zajištění dokumentace takové výměny dat a její standardizaci (dodržení např. XML nebo standardních databázových řešení).

Součástí realizovaného informačního systému bude i otevřené, co do popisu a způsobu fungování, a dostatečně zabezpečené rozhraní, které umožní přístup a výměnu informací s dalšími informačními systémy s využitím standardů IHE.

Prostřednictvím takového rozhraní bude možné přistupovat k celému rozsahu dat zpracovávaných objednatelem jeho prostřednictvím.

Samotné rozhraní bude zdokumentované na úroveň výměny jednotlivých informací, jejich podoby a rozsahu.

Rozhraní bude v rámci informačního systému snadno administrovatelné správcem informačního systému objednatele tak, aby na základě dodané dokumentace mohl povolit a nastavit přístup třetí straně samostatně bez součinnosti zhotovitele.

V rámci administrace rozhraní bude mít dále správce informačního systému objednatele jednoduchým způsobem možnost volit individuálně podle každého konkrétního napojeného systému třetí strany, ke kterým datovým sadám a v jakém konkrétním rozsahu bude mít systém třetí strany přístup.

Součástí dodávky bude i dokumentace tohoto rozhraní, kterou bude objednatel oprávněn předat neomezenému okruhu dalších subjektů, za účelem možnosti napojení na dodávaný informační systém. Dokumentace rozhraní bude natolik podrobná, aby umožnila napojení systému třetí strany administrátorem objednatele a programovými úpravami výhradně v informačním systému třetí strany bez jakékoliv potřeby součinnosti zhotovitele tohoto informačního systému. Popis jednotlivých rozhraní bude muset být zpracován tak detailně, aby umožňoval objednateli jeho předání třetí straně, která na základě popisu bude schopna vytvořit bez jakékoliv součinnosti zhotovitele odpovídající protikus rozhraní v plném rozsahu a jeho spuštění bude odvislé pouze na povolení komunikace ze strany informačního systému. Takový popis rozhraní bude muset obsahovat minimálně technologii, kterou je rozhraní realizováno, popis jednotlivých datových typů a struktur, se kterými rozhraní pracuje, a způsob, kterým má být prostřednictvím rozhraní komunikováno.

Dokumentaci rozhraní bude povinen zhotovitel udržovat aktuální a v rámci ní udržovat platný popis veškerých rozhraní informačního systému a databází, se kterými je provázán. Taková dokumentace bude vedena až na úroveň popisu konkrétního způsobu práce rozhraní s daty a uvedení všech jednotlivých datových typů a jednotlivých položek, se kterými pracuje.

V případě napojení systému třetích stran prostřednictvím těchto konektorů nebude Zadavateli účtována žádná dodatečná licence spojené s investiční či provozní platbou. Rozhraní SYSTÉMU na stávající IS.

# Doba plnění

Dodávka jednotlivých částí bude zahájena po podpisu smlouvy příslušné části VZ a bude řízena milníky uvedenými v Tabulce 1 níže

| Id | Činnosti |  | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Podpis Smlouvy |  | Zadavatel předpokládá červenec 2020 |
| Implementace SYSTÉMU |  |  |  |
| 02 | Zpracování a akceptace Harmonogramu a cílového konceptu Výstupem bude dokument Harmonogram a cílový koncept Předání a Akceptace Harmonogramu a cílového konceptu |  | do 1 týdne od podpisu Smlouvy |
| 03 | Dodávka licencí a HW a instalace SW Předání dílčího plnění |  | do 3 týdnů po Id 02 |
| 04 | Zkušební prostředí a produktivní provoz s podporou | Implementace zkušebního (testovacího) a produkčního prostředí Vytvoření testovací prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Vytvoření produkčního prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Akceptace Testovacího provozu | do 3 měsíců po Id 02 |
| 05 |  | Produkční provoz s podporou Vytvoření produkčního prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Akceptace produkčního provozu | do 1 měsíce po Id 04 |

# Technologické prostředí

Instalace SYSTÉMU a jeho nastavení dle objednatele odsouhlasené dokumentace skutečného nasazení bude provedena na hardware a software Objednatele. Z tohoto důvodu bude v rámci předimplementační analýzy definován skutečný rozsah HW/SW podpůrných komponent, na které se bude předmět plnění dle tohoto dokumentu implementovat.

Objednatel požaduje v rámci plnění také instalaci a nastavení testovací (školící) instance, která bude obsahovat iniciální naplnění anonymizovanými / testovacími daty, bude mít nastavena přístupová oprávnění pro uživatele a bude sloužit k ověření funkčnosti řešení a pro možnost školení a testování systému ze strany jeho uživatelů.

## Integrační vazby na stávající systémy

Objednatel požaduje v rámci plnění realizaci integračních vazeb na okolní prostředí a to min. v níže uvedeném rozsahu.

Uchazeč na své náklady provede komplexní realizaci rozhraní a to včetně nákladů na straně stávajících dodavatelů systému (licence, práce, servisní poplatek).

Předmětná realizace rozhraní bude individuálně projednána v rámci zpracování Realizačního projektu, v rámci kterého budou podrobněji definovány integrační prvky za každý konektor.

S ohledem na požadavek Zadavatele, aby dodavatelé zajistili integraci jimi dodávaného informačního systému (resp. jednotlivých funkcionalit a modulů) se stávajícím nemocničním informačním systémem FONS AKORD a laboratorním informačním systémem FONS OpenLIMS, kdy oba tyto systémy jsou provozovány u Zadavatele, tak, aby byla zajištěna oboustranná komunikace mezi těmito informačními systémy, a za účelem zajištění rovných podmínek v zadávacím řízení pro všechny dodavatele, kteří budou mít zájem podat nabídku v zadávacím řízení, zajistil Zadavatel prohlášení společnosti STAPRO s.r.o., která je dodavatelem nemocničního informačního systému FONS AKORD a laboratorního informačního systému FONS OpenLIMS, ve kterém se tato společnost zavazuje poskytnout identické podmínky pro integraci (cenové, dodací a záruční podmínky) všem dodavatelům, kteří podají nebo budou mít zájem podat nabídku v zadávacím řízení, jehož výsledkem má být uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky. Předmětné prohlášení tvoří součást zadávacích podmínek.

| Oblast | Vazba do aplikace / systému stávajícího programového vybavení /registru/systému státu | Vazba do aplikace / nově pořizovaného modulu |
| --- | --- | --- |
| Moduly pro lékové workflow | EIS Helios IS Mediox IS Apasklad Stávající NIS FONS Akord Active Directory | Medikace Klinický sklad Výdej na identifikovaného pacienta |
| Komunikační modul pro výměnu zdravotnických a dalších informací | ČSSZ Stávající NIS FONS Akord IS ZZS Jihočeského kraje Active Directory | Modul E neschopenka Komunikační modul na ZZS |
| Modul pro zpracování a výměnu elektronické zdravotní dokumentace | Stávající NIS FONS Akord Active Directory | Modul pro vedení ošetřovatelské dokumentace Bezpečný elektronický archív |
| Modul pro vedení ošetřovatelské dokumentace | Stávající NIS FONS Akord , ÚZIS Active Directory | Modul pro zpracování a výměnu elektronické zdravotní dokumentace Komunikační modul pro výměnu zdravotnických a dalších informací Modul pro vedení ošetřovatelské dokumentace |
| Modul mobilní vizita | Stávající NIS FONS Akord, LIS FONS OpenLIMS Active Directory | Modul mobilní vizita Modul pro zpracování a výměnu elektronické zdravotní dokumentace |

Rozsah jednotlivých rozhraní a jejich prostřednictvím na sebe navazujících funkcionalit jednotlivých systémů budou ve své konkretizaci obsahem dokumentace skutečného provedení.

# Servisní podpora SYSTÉMU, SLA

Viz úprava obsažená v příloze č. 2 a příloze č. 4 smlouvy o dílo a poskytování služeb, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

# Popis stávajícího prostředí

Pracovní prostory Nemocnice České Budějovice jsou rozmístěny do komplexu propojených budov na adrese Boženy Němcové 585/54, České Budějovice. Serverová část informační a komunikační technologie je umístěna ve vyhrazené místnosti –   serverovna s infrastrukturou pro připojení uživatelů koncových stanic.

Serverovny

Serverovna 1 je umístěna v centrálním pavilonu nemocnice v samostatné místnosti se zabezpečením proti vstupu nepovolaných osob, samostatným jištění instalovaných elektrických zásuvek, záložním zdrojem nepřerušovaného napájení (UPS) a klimatizací.

Serverovna 2 je umístěna v budově chirurgických oborů v samostatné místnosti se zabezpečením proti vstupu nepovolaných osob, samostatným jištění instalovaných elektrických zásuvek, záložním zdrojem nepřerušovaného napájení (UPS) a klimatizací.

Serverovny jsou vybaveny rackem s dostatečnou kapacitou pro instalované i plánované zařízení. Propojení serveroven je zajištěno kabeláží položenou v samostatné betonové chráničce.

Virtualizační platforma

3x server HPE ProLiant DL 380 Gen10 8SFF CTO server

HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4208

HPE 384GB 2Rx4 PC4-2933Y-R

1x datové úložiště HPE NIMBLE Storage HF20 Hybrid CTO Base Array

HPE NS HF20_20C Hybrid 42TB FIO HDD

Externí datové úložiště

1x IBM Spectrum Scale

1 x Diskové pole IBM Storwize V5010, celková kapacita 77TB (71TiB) (skladba 	disků 4 x 800GB SSD, 44 x 2TB 7,2k rpm NL-SAS)

Radiologický celek PACS

1x server s Intel Xeon E3-1276v3@3.6GHz /8(HT), 32GB RAM, 
úložiště 2x 1TB/RAID1 + 6x 4TB + 7x 8TB/RAID6;
1x server s Intel Xeon E3-1276v3@3.6GHz / 8(HT), 32GB RAM, 
úložiště 2x 500GB/RAID1 + 4x 1TB/RAID10;
2x server Intel Core i5 S750@2.4GHz /4, 4GB RAM, úložiště 1TB + 2TB

Serverový operační systém

Virtualizační SW: VMware vSphere Essentials Plus Kit

Virtuální servery: Windows 2019 Datacenter, Ubuntu Linux

Databázový systém

MS SQL Standard 2019

Páteřní aktivní prvky

2x  Aruba (HPE) 5800 ve stohu IRF pro plnou redundanci, 10GB uplinky pro virtualizaci;
2x šasi HPE 7503 ve stohu IRF pro plnou redundanci

Zálohovací systém

Zálohovací server Commvault v11 s připojeným diskovým a páskovým úložištěm. Zálohovány jsou všechny virtuální servery. Pro zálohy je použit níže uvedený HW:

Lenovo Storage D3284 70 x Lenovo Storage 3.5" 4TB 7.2K NL-SAS HDD

Pásková knihovna IBM TS4300 3U

Dále softwarové řešení UR-Backup na dedikovaném serveru. Zálohovány jsou vybrané pracovní stanice dle nastaveného časového plánu. Pro zálohy je použit níže uvedený HW:
1x EMC Data Domain DD640 - NAS server - kapacita 12 TB

1x EMC Data Domain DD2200 - NAS server – kapacita 17 TB

Prostředky pro správu a monitoring technologické infrastruktury

Je použita HW sonda Invea FlowMon Probe 4000 od Flowmon Networks a samostatně softwarová aplikace HP iMC 7.0, které monitoruje důležité parametry a informuje o hrozících nebezpečích a incidentech. Tento systém umožňuje správcům včas reagovat na tyto události. Zadavatel požaduje napojení systému na SIEM IBM QRadar.

Síťová infrastruktura

Počítačová síť je plně přepínaná na 2. a 3. vrstvě s minimální rychlosti 1Gbps. Budovy jsou propojeny optickou páteří 1Gbps, která je rozdělena do více VLAN. Serverovny jsou propojeny 10Gbps optickou páteří.

Připojení na Internet a firewall

Připojení na internet o kapacitě 100/100 Mbps je řešeno přes společnost O2. Připojení optickým kabelem je ukončeno v serverovně 1. Jako firewall jsou použity 2ks Fortinet Fortigate 301E zapojené v clusteru.

Správa lokálních technických prostředků je uvedena v následující tabulce

| Položka | Popis |
| --- | --- |
| Lokální pracovní stanice |  |
| Monitor – rozlišení | LCD úhlopříčka min. 22”, rozlišení min. 1920x1080 |
| Typ lokální pracovní stanice | Běžné kancelářské PC s min. konfigurací: CPU Intel a AMD minimálně droujádrové, min.RAM 4GB , disk min.120GB, grafická karta integrovaná |
| Operační systém | Windows 10 Pro 32,64-bit, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Professional |
| Správa lokálních stanic | Centrální správa pomocí podnikové domény (všechny stanice jsou součástí AD provozované na OS Windows Server 2012) |
| Periferie lokálních stanic |  |
| Typy tiskáren | Standardní laserové tiskárny a multifunkční tiskárny převážně formátu A4 s GUI tiskem, některá vybraná pracoviště disponují tiskárnami podporující tisk s PCL 6, oboustranný tisk nebo skenování do síťové složky. |

Organizační struktura

# Základní kapacitní údaje

| Počet lůžek | 1500 |
| --- | --- |
| Počet lékařů | 700 |
| Počet SZP | 1600 |
| Počet pracovních stanic s NIS | 1250 |
| Počet pracovních stanic s LIS | 100 |
| Celkový počet zaměstnanců | 3000 |
| Počet klinických skladů | 300 |

# Požadovaný HW

60 ks	Tiskárna pacientských identifikačních náramků

konektivita: USB, seriový port, 10/100 Ethernet

pacientské páskové náramky o rozměrech 25×279 mm, 6x200

200 ks	Čtečka čárových a 2D kódů

# Požadavky na provedení provozního testu

| ID | Požadavky na provedení provozního testu (viz bod 7.5.4. Zadávací dokumentace) | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Kompletní lokalizace aplikační části v českém jazyce, včetně dokumentace. |  |
| 02 | Ukázka logování operací – všechny kroky a operace prováděné v systému jsou ukládány, a je možné je zpětně uživatelsky dohledat / vyhledat a za konkrétního uživatele v daném období, tak za danou oblast / modul v daném období. |  |
| 03 | Ukázka zadání léků. U léků je možno evidovat, zda jsou ordinovány nebo už podány, případně jejich vysazení. |  |
| 04 | Ukázka práce s pozitivním listem. |  |
| 05 | Zobrazení ordinovaných léků na časové ose včetně měřených hodnot (např. TK, teplota apod.). |  |
| 06 | Ukázka zadání infuzí, definice složení infuze a její množství. |  |
| 07 | Tvorba žádanek a jejich vícestupňové schvalování. |  |
| 08 | Příjem komodit na sklad oddělení, výdej komodit do spotřeby. |  |
| 09 | Ukázka nástroje pro uzávěrku skladu a inventuru. |  |
| 10 | Tvorba Magistraliter a jejich zařazení do číselníku. |  |
| 11 | Ordinovaná medikace léků bude online zobrazena na mobilních čtečkách. |  |
| 12 | Systém umožní sestrám při podání léku identifikaci pomocí mobilní čtečky sebe, pacienta a léku. |  |
| 13 | Vystavení eNeschopenky v rámci práce v Systému. |  |
| 14 | Ukázka on-line zasílání eNeschopenek. |  |
| 15 | Ukázka formuláře, ve kterém je přehledně zobrazen seznam vystavených neschopenek včetně jejich aktuálního stavu. |  |
| 16 | Ukázka sestavení dokumentů ve formátu dokumentace PDF/A, podpora řízení životního cyklu zápisů (podepsání, archivace, stav ověření podpisu a časového razítka, storno, skartace). |  |
| 17 | Ukázka vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu dle zákona splňující příslušnou technickou normu (PAdES). |  |
| 18 | Ukázka vynucení elektronického podepsání uzavíraného zápisu elektronické zdravotnické dokumentace elektronickým podpisem uživatele |  |
| 19 | Ukázka správy a evidence kvalifikovaných podpisových certifikátů uživatelů a kvalifikovaných prostředků elektronického podepisování. |  |
| 20 | Zajištění správy a evidence kvalifikovaných podpisových certifikátů uživatelů a kvalifikovaných prostředků elektronického podepisování. |  |
| 21 | Ukázka vedení strukturované sesterské dokumentace (ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelského plánu s hodnocením, překladové zprávy, screeningová vyšetření sestrou – riziko pádu, riziko dekubitů, test soběstačnosti, nutriční screening). Ukázka použití mobilních technologií. |  |
| 22 | Ukázka evidence nežádoucích událostí (pády, dekubity, záměna pacienta, záměna strany, chybná medikace,…) včetně zaznamenání údajů o nápravných opatřeních. Statistické zpracování údajů o nežádoucích událostech jako indikátorů kvality. ww |  |
| 23 | Systém umožní vložení multimediálního souboru (fotky, krátkého videa, zvukového záznamu) přímo z dotykového zařízení do dokumentace pacienta a to přímo při provádění vizity. |  |
| 24 | Přístup do aplikace bude chráněn autentifikací uživatele. |  |
| 25 | Systém umožní přizpůsobení zobrazovaného obsahu různým velikostem a orientacím dotykových zařízení a aktivní používání obvyklých gest pro jejich ovládání |  |
| 26 | Ukázka webové aplikace mobilní vizity, která je nezávislá na platformě, tzn. běžící na Android, i-OS,MS Windows. |  |
| 27 | Systém obsahuje hlasovou recognitu. |  |

Zadavatel provede seznámení s funkcionalitami (moduly) nemocničního informačního systému ve smyslu bodu 7.5.2. Zadávací dokumentace a provedení provozního testu k posouzení, zda tyto funkcionality (moduly) splňují zadávací podmínky a požadavky stanovené Zadavatelem, předvedením požadovaných funkcionalit a procesů na příkladu stanovených činností ve výše uvedené tabulce. Provozní test bude proveden za podmínek rovnocenných pro všechny účastníky, předpokládaná doba provedení provozního testu je 4 hodiny.

V případě, že výsledkem provedení provozního testu funkcionalit (modulů) nemocničního informačního systému podle bodu 7.5. Zadávací dokumentace bude zjištění Zadavatele, že nabízené řešení nesplňuje požadované funkcionality v plném rozsahu či že dané řešení neumožňuje stanovené procesy, bude to posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a požadavků stanovených Zadavatelem a bude to mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.