**SMLOUVA O DÍLO**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Nemocnice Písek, a.s**

se sídlem: Karla Čapka 589, 397 01 Písek

IČO: 26095190

DIČ: CZ26095190, DIČ pro účely DPH CZ699005400

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 20830271/0100

zastoupená MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

…………………….

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u ……………………. pod sp. zn. …………………….

se sídlem: …………………….

IČO: …………………….

DIČ: …………………….

bankovní spojení: …………………….

číslo účtu: …………………….

zastoupená: …………………….

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tuto

**smlouvu o dílo**

**ke stavbě „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Modernizace urgentního příjmu Nemocnice Písek, a.s.“**

*ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,*

dále jen jako „**Smlouva**“

# Úvodní ustanovení

* 1. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení zadávaného v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“).
  2. Účelem (cílem) Smlouvy je připravit podklady pro realizaci stavby Modernizace urgentního příjmu Nemocnice Písek, a.s. (dále jen jako „**Stavba**“), jejímž předmětem je modernizace urgentního příjmu.
  3. Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpisy.
  4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.
  6. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné Smluvní straně.

# Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou Cenu.
  2. Dílem a jeho dílčími celky se rozumí zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném níže včetně dozorové činnosti při zpracování projektové dokumentace a kontrole stavebních prací při samotné realizaci stavební akce, konkrétně se jedná o následující služby:
     1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
* Projektová dokumentace bude zhotovena v rozsahu Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Bude provedena v souladu se zákonem . č 183/200 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími předpisy.
* Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídajících požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
* Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačnou, patenty n vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
  + 1. Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby
* Poskytnutí součinnosti zadavateli ze strany dodavatele při zdávání veřejné zakázky na realizace předmětné stavby (zejména pokud se jedná o zajištění návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o Vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na účastníkem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované zadávací dokumentace)
  + 1. Výkon autorského dozoru
* Autorský dozor při realizaci stavby bude vykonáván k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby. Především se jedná o účast při předání a převzetí stavby, veškerých zkouškách či zkušebního provozu, tak také k zahájení běžného užívání, dále za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru. Dodavatel bude zejména povinen vykonávat:
* autorský dozor nad souladem díla s projektovou dokumentací
* autorský dozor nad souladem realizovaných činností s požadavky projektové dokumentace z hlediska autorského záměru, zejména s požadavky, charakteru a vhodnosti použitých materiálů a technologií ve vztahu k projektové dokumentaci
* účast na kontrolních dnech organizovaných objednatelem a ve spolupráci s ostatními účastníky a plnění dohod obsažených v zápisech z kontrolních dnů
* spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele a stavebního dozoru
* při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí
* činit veškeré kroky k řádnému plnění (výkon autorského dozoru)
* zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčením.
  1. Dále je součástí díla zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelskou činnost, provedení nezbytných průzkumů a měření (v závislosti na typu a rozsahu), součinnost se zadavatelem, spolupráci se zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání.
  2. Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále vymezeny v příloze č. 1 této Smlouvy*.*
  3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv omezit případně opětovně rozšířit do původně sjednaného rozsahu rozsah Díla dle této Smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu Díla dle této Smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení Zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena Díla s ohledem na to, které fáze služby budou realizovány, případně na základě vzájemné dohody, pokud omezení rozsahu díla nebude na základě jednotlivých fází služby. Pokud Zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části Díla, o kterou byl předmět Díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu do výše prokazatelně skutečně vynaložených nákladů. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu Díla oprávněn v budoucnu plnění dané části Díla po Zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části Díla se adekvátně prodlouží dle dohody stran. Případná náhrada nákladů, která bude Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu Díla o danou část Díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu Díla o takovou část Díla započtena na cenu dané části Díla.
  4. Pokud bude doba přerušení plnění části Díla dle čl. 2.7. delší než jeden rok, má Zhotovitel na žádost nárok na zvýšení ceny zbývajících částí Díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle ČSU.

# Plnění předmětu smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (*se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena*) a Objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu Smlouvy.

**Výkon autorského dozoru při výstavbě** bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná **za 450 hodin** přičemž překročí-li doba výkonu autorského dozoru tuto dobu, dohodly se Smluvní strany na odměně za výkon autorského dozoru po dobu převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru ve výši **900** Kč bez DPH za hodinu. Cena autorského dozoru který překročí rámec stanovených hodin výše bude hrazena na základě skutečně provedené práce dle vzájemně odsouhlaseného výkazu práce a fakturována každý měsíc.

* 1. Zhotovitel se zavazuje Dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.

Plnění Díla dle Smlouvy bude na straně Zhotovitele provádět osoba uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy. Změna této osoby je možná

* + 1. pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň
    2. po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Na změnu poddodavatele Zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna člena realizačního týmu není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

# Lhůty plnění předmětu smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo k předběžné kontrole nejpozději v uvedené lhůtě. Zhotovitel může dílo v rámci každé fáze předat i před uplynutí lhůty. Objednatel následně ve lhůtě **10 dnů** zašle Zhotoviteli soupis vad a nedodělků s návrhem jejich dopracování. Zhotovitel po obdržení soupisu vad a nedodělků odevzdá plnění ve lhůtě **10 dnů**, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Plnění je ukončeno předáním plnění bez vad a nedodělků, o kterém bude stranami sepsán předávací protokol.
  2. Po předání části Díla v rámci každé fáze započne Zhotovitel práci na další fázi po písemném pokynu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

* + 1. Základní fáze služby:

25. 2. 2022 dokumentace pro provádění stavby bez rozpočtů

11. 3. 2022 dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtů a výkazu výměr

* + 1. součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce **po dobu realizace zadávacího řízení,** Zhotovitel bere na vědomí, že lhůta pro vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazu dodavatele je 3 pracovní dny a je povinen poskytnout potřebnou a včasnou součinnost nutnou pro dodržení této lhůty;
    2. výkon autorského dozoru **po celou dobu výstavby**.
  1. Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo dle této Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva nestanoví určitou lhůtu **bez zbytečného odkladu**.

# Místa plnění předmětu smlouvy

* 1. Místy plnění jsou
     1. Sídlo Obejdnatele
     2. pro autorský dozor **místo stavby** vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.
  2. Vznikne-li v průběhu plnění dle této Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně Díla.

# Cena díla a platební podmínky

* 1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | Kč |
| DPH | Kč |
| **Cena celkem včetně DPH** | **Kč** |

Zhotovitel bude dále účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je k jeho účtování povinen v souladu s právními předpisy.

Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu uvedenou v čl. III. odst. 3.2. (*bude řešeno samostatnou objednávkou*). Součástí ceny Díla nejsou také činnosti nad rámec standardních činností dle standardu služeb architekta.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě vzniku potřeby vícetisků budou vícetisky dodány Zhotovitelem dle dohody s Objednatelem za cenu obvyklou v čase a místě.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě nutnosti realizovat autorský dozor nad rámec stanovených hodin dle této smlouvy, bude autorský dozor realizován dle potřeby Objednatele za cenu dle čl. 3.2. této smlouvy.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě vzniku potřeby realizace některé níže neuvedené nadstandartní služby dle standardu služeb architekta, bude tato nadstandardní služba Zhotovitelem realizována dle dohody s Objednatelem za cenu obvyklou a v rozsahu dle dohody stran.

**Zpracování projektové dokumentace je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Honorář za obstaravatelskou činnost bude fakturován po vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.**

**Projekt pro provádění stavby**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena V. fáze bez DPH | ,- Kč |
| DPH | ,- Kč |
| **Cena celkem včetně DPH** | **,- Kč** |

**Výkon autorského dozoru**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena VII. fáze bez DPH | ,- Kč |
| DPH | ,- Kč |
| **Cena VII. fáze celkem včetně DPH** | **,- Kč** |

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci Stavby je stanovena jako nejvýše přípustná za stanovený rozsah hodin a bude fakturována **měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci** nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí.

* 1. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ

- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

- evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení Zhotovitele

- datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění

- název Stavby, popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

* 1. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 6.2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
  2. Veškeré faktury budou vystaveny elektronicky a odeslány na e-mailovou adresu Objednatele: fakturace@nemopisek.cz.
  3. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

# Součinnost

* 1. Objednatel se zavazuje, že v době provádění Díla se bude účastnit všech jednání, týkajících se tohoto Díla, na která bude Zhotovitelem pozván. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem.
  2. Objednatel dodá Zhotoviteli veškeré dostupné podklady stávajícího stavu řešeného objektu a dotčeného území, které má k dispozici, a zajistí technickou pomoc při doplnění stávajících podkladů.
  3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
  4. Objednatel bude Zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na Díle.

# Odpovědnost za vady a záruční podmínky

* 1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě.
  2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, jež má Dílo v době předání.
  3. Zhotovitel odpovídá také za vady Díla, které se vyskytly v Záruční době.
  4. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku **v délce 60 měsíců** (dále jen jako „**Záruční doba**“).
  5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivého dílčího celku bez vad a nedodělků.
  6. Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně uplatněna e-mailem, datovou schránkou nebo poštou.
  7. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. Objednatel je oprávněn oznámit vadu kdykoliv během záruční doby.
  8. E-mail pro uplatnění vady je ……………... Adresa datové schránky je ………….. Adresa pro doručení oznámení o vadě poštou je ……………….. V případě změny výše uvedené adresy je Zhotovitel povinen její změnu Objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před její změnou.
  9. Zhotovitel je povinen
     1. započít s odstraněním oznámené vady Díla nebo jeho části zjištěné v průběhu výstavby do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 14 kalendářních dnů, nebo
     2. odpovědět na dotazy v rámci výběru zhotovitele Stavby ve veřejné zakázce nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich doručení a odstranit případnou vadu dokumentace bez zbytečného odkladu.
  10. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
  11. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
  12. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Zhotovitel povinen nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem.
  13. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel má však povinnost vynaložit veškeré úsilí ke zjištění případné nevhodnosti poskytnutých podkladů či pokynů Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny k provádění díla.

# Pojištění

* 1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit pojistného plnění činí **5** milionůKč z jedné pojistné události (dále jen jako „**Minimální výše pojistného plnění**“).
  2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v Minimální výši pojistného plnění po celou dobu plnění předmětu dle této Smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
  3. Pojištěn bude zároveň každý poddodavatel a pojistné podmínky nebudou vylučovat plnění pojistitele pro případ vad projektů způsobených třetími osobami
  4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Namísto pojistné smlouvy je Zhotovitel oprávněn předložit pojistný certifikát vystavený pojišťovnou, pokud bude obsahovat veškeré informace dle této Smlouvy.
  5. Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit Objednatele.

# Smluvní sankce

* 1. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit
     1. smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí části Díla;
     2. smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Díla;
     3. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Zhotovitele provedenou bez předchozího schválení Objednatelem;
     4. smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, *není-li v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně*.
  2. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem bezodkladně uhrazena faktura.
  3. Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednatele a Zhotovitele (zejm. právo na náhradu újmy v plné výši vedle práva na smluvní pokutu).

# Autorské dílo a licence k jeho užití

* 1. Dílo provedené Zhotovitelem na základě této Smlouvy, včetně jeho návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. NOZ Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je poskytnuta s neomezeným územním rozsahem. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí Dílo popsané shora v této Smlouvě. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci k užití Díla nebo jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu Zhotovitele, vyjma budoucího zhotovitele Stavby pro účely zhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby nebo v případě, že tak předpokládá tato Smlouva.
  2. Objednatel není oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část. V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo k územnímu a stavebnímu řízení, pro vydání stavebního povolení, pro zhotovení dokumentace pro provádění stavby, pro účely provedení Stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru Zhotovitelem, pro uvedení Stavby do provozu a užívání a pro kolaudaci Stavby, to vše dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin Díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Objednatele a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
  3. Objednatel má právo shora uvedené dokumentace stanovené touto Smlouvou neomezeně množit pro vlastní potřebu a předat kopie dokumentace pro provádění stavby nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle ZZVZ, či za účelem zhotovení Stavby nebo její části. Objednatel je oprávněn Dílo užít k účelu předpokládanému touto Smlouvou všemi známými způsoby užití, včetně neomezeného šíření, a to v časově a územně neomezeném rozsahu a všemi prostředky komunikace.
  4. Odměna za licenci k užití Díla je zahrnuta v celkové ceně Díla. Licence k částem Díla přechází na Objednatele okamžikem zaplacení ceny příslušné části Díla.
  5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla.

# Ostatní a závěrečná ustanovení

* 1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze Smluvních stran, je povinna tato Smluvní strana neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

* 1. Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
  2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
  3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou Smluvní stran.
  5. Smluvní vztah lze také ukončit
     1. písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
     2. písemnou výpovědí Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, *nebylo-li plněno vůbec*.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran požadovat smluvní sankce dle čl. X této Smlouvy, zákonné úroky z prodlení a/nebo náhradu škody a jiné újmy.

I po ukočení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat autorský dohled nad zachováním kvality autorského díla dle ustanovení § 11 odst. 3 autorského zákona. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na poskytnuté licence dle čl. XI této Smlouvy.

* 1. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
  2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
  3. Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnou formou.
  4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
  5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
  6. Smluvní strany ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
  7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
  8. Přílohy Smlouvy:

příloha č. 1: Podrobné požadavky Objednatele na Dílo dle této Smlouvy

příloha č. 2: Složení realizačního týmu Zhotovitele

za Objednatele: za Zhotovitele:

V ………… V …………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_