# Příloha č. 3

# Obchodní podmínky

# SMLOUVA O DÍLO

(dále jako „smlouva“)

# Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: 			Mgr. Vojtěchem Remeněm, MBA, předsedou představenstva

kontakt: 			tel.: 380 761 111

e-mail.: sekretariat@nemck.cz

(dále jako „objednatel nebo NČK“)

a

………………………………………

se sídlem: ………………………………………………………………………….

IČO: …………………….

vedená u rejstříkového soudu v ………………………… oddíl ……, vložka ……

zastoupena: 			…………………………………………………………………

bankovní spojení:		……………………………

číslo bankovního účtu:		……………………………

kontakt: 			tel.:

e-mail.:

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce „Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Krumlov“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější (veřejná zakázka část 1. nebo veřejná zakázka část 2. nebo obě části veřejné zakázky) (nehodící se škrtněte).

- Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k Veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy a že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje řádně a včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v založení a obnově vegetačních prvků v areálu objednatele. Na vybraných lokalitách bude realizováno kácení dřevin, výsadba dřevin, ošetření dřevin a založení travnaté plochy v rozsahu specifikovaném prováděcí dokumentací a nabídkovým položkovým rozpočtem, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).

  - Dílo bude provedeno řádně a včas, a to zejména v souladu s:

- prováděcí dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,

- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy,

- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.

  - Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle ust. čl. IV. této smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

  - Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od prováděcí dokumentace, této smlouvy, právních předpisů či rozhodnutí o poskytnutí dotace.             V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

  - Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou objednatelem uhrazeny, pokud k nim objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací a činností vyhodnotil zhotovitel jako vhodné či nutné).

  - Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, jsou-li prováděcí dokumentací požadovány,

- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,

- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),

- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu atd.,

- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

  - Zhotovitel má povinnost upozornit objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu smlouvy.

Místo a termín plnění

  - Místem realizace díla se rozumí areál Nemocnice Český Krumlov, a.s.

  - Termín ukončení a předání díla je nejpozději do 30.9.2026.

  - Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném předchozích odstavcích. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou a projektovou dokumentací a právními předpisy.

  - O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Cena díla

  - Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne doplní uchazeč a činí doplní uchazeč Kč (slovy doplní uchazeč korun českých) bez DPH. Cena díla s DPH činí doplní uchazeč Kč, při čemž částka DPH činí doplní uchazeč Kč. Podrobný rozpis ceny díla je stanoven v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

  - V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.

  - Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit cenu dle čl. 4.1 a 4.2, jsou stanoveny takto:

- V případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

- V případě zřejmého věcného rozšíření předmětu veřejné zakázky oproti zadávací dokumentaci v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

  - Objednatel bude hradit cenu díla v měsíčních splátkách na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

  - Objednatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve k 15. dni v měsíci za měsíc předchozí. Přílohou faktury je vyplněný podrobný výkaz provedených činností odpovídající položkovému rozpočtu.

  - Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných prací a činností a zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit objednateli potřebnou součinnost.

  - Prodávající je povinen vystavit fakturu, která budu obsahovat min. náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a NOZ a bude označena registračním číslem projektu, tj. OPZP_24_1_3_07_00135 pro část 1 dle Veřejné zakázky a číslem projektu, tj. (doplní objednatel po schválení dotace pro část 2) pro část 2 dle Veřejné zakázky (pokud bude realizovaná pouze jedna část dle Veřejné zakázky použije se pouze označení pro tu jednu část). V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje dle této Smlouvy, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě deseti dnů od jejího obdržení prodávajícímu. Do doby odstranění vad faktury a jejího řádného vystavení a předání kupujícímu, není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Vystavením nové (opravené) faktury běží nová lhůta splatnosti.

  - Nebude-li faktura či příloha k faktuře obsahovat všechny povinné údaje, bude zhotoviteli vrácena k doplnění. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury nebo doplněním přílohy k faktuře. Po dobu opravy vadné faktury nebo přílohy neběží lhůta pro zaplacení. Nová lhůta splatnosti běží od doručení nové faktury nebo přílohy k faktuře.

  - Pokud se taková povinnost na Zhotovitele vztahuje podle příslušných právních předpisů, je Zhotovitel povinen v zákonné lhůtě vždy po zaplacení faktury vložit údaj o náhradním plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti v platném znění (ZoZ) za kalendářní měsíc do evidence vedené ministerstvem podle § 84 ZoZ v platném znění. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost ve vztahu k plnění povinností podle příslušných ustanovení ZoZ (např. pokud bude ze strany Úřadu práce vyžadováno doložení počtu osob se zdravotním postižením zaměstnaných poskytovatelem).

  - Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení se pro účely této smlouvy považuje okamžik, kdy je platba odeslána z účtu objednatele.

  - Zálohy nejsou zjednány a zhotovitel nemá nárok na jejich poskytnutí.

# Provádění díla a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo bez vad a nedodělků či jiných nedostatků a provozně bezpečné.

  - Zajistit a provést při provádění díla taková opatření, aby nedocházelo k nadměrnému omezení zdravotních služeb poskytovaných objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem případné škody a na hrozící škodu jej bez zbytečného odkladu upozornit.

  - Zhotovitel je dále povinen

- při provádění díla dodržovat veškeré související platné právní, technické normy a obecně závazné předpisy, interní předpisy a pravidla objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen;

- zajistit provádění díla oprávněnými osobami, které budou prokazatelným způsobem v pravidelných intervalech proškoleni ze všech právních, technických a interních předpisech a pravidlech objednatele, vztahujících se k provádění díla; o provedení a dodržení této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen k výzvě objednatele vydal příslušné listiny a potvrzení, a to bez zbytečného odkladu po obdržení této výzvy nebo v pravidelných dohodnutých intervalech;

- vést po celou dobu platnosti této smlouvy deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací, zhotovitel je dále povinen provádět pravidelnou fotodokumentaci provádění díla;

- dodržovat zásady BOZP;

- vést veškerou nezbytnou dokumentaci k dílu;

- předat objednateli veškeré doklady, dokumenty a listiny, potřebné pro řádné a bezpečné užívání díla nebo jejichž předání vyplývá z povinností zhotovitele dle této smlouvy a příslušných právních předpisů a technických norem;

- u svých zaměstnanců (subdodavatelů, zaměstnanců subdodavatelů, oprávněných osob) zajistit zejména:

- konkrétní vymezené úseky, za které nesou odpovědnost

- omezení pohybu pouze na svěřené úseky

- v pracovních smlouvách (dohodách o provedení práce, dohodách o pracovní činnosti) či obchodních smlouvách se subdodavateli, povinnost mlčenlivosti a povinnosti související s ochranou osobních údajů;

- v případě, že zhotovitel musí zajistit provedení některých prací, vyžadujících zvláštní způsobilost nebo povolení, bude tyto práce provádět výlučně a jenom osobami, které tuto způsobilost nebo povolení mají. Zhotovitel odpovídá za odborné provádění prací oprávněnými osobami.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména o:

- skrytých překážkách bránících řádnému provádění díla

- nevhodných pokynech k realizaci díla

- mimořádných situacích či událostech vzniklých či hrozících v souvislosti s prováděním díla

- skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné, včasné a bezvadné provádění díla

- změně všech kontaktních údajů zhotovitele.

  - Zhotovitel je dále povinen zajistit pověřenou osobu, která bude určena jako manažer zakázky, k přímé spolupráci ve věcech plnění této smlouvy a v případě jeho/jejich nepřítomnosti zajistí vždy kvalifikovanou náhradu.

  - Věci potřebné k řádnému provedení díla je zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.

  - Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem proškolit své pracovníky (subdodavatele, zaměstnance subdodavatelů, oprávněné osoby) o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se zdravotnického zařízení a pacientů.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

  - V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do deníku a bude pro obě strany závazný. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, SFŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

# Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, kde se bude provádět dílo a umožnit mu přístup do těchto prostor.

  - Objednatel je dále povinen

- proškolit pověřené osoby zhotovitele z BOZP a PO II. stupně (školení BOZP a PO I. stupně provede zhotovitel)

- umožnit zhotoviteli bezplatný odběr el. energie a vody pro řádné provádění díla dle této smlouvy

- seznámit zhotovitele se všemi interními předpisy a pravidly vztahujícími se k provádění díla.

  - Objednatel je povinen v dostatečném předstihu oznámit zhotoviteli provozní změny, které mají vliv na provádění sjednaných výkonů a tím i na hodnotu ceny za poskytnuté služby za příslušné období.

# Jakost a záruka díla

  - Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla v souladu s prováděcí dokumentací, s platnými právními předpisy, dle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců od předání díla.

  - Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na lidské zdraví.

# Kontrola kvality díla

  - Dodržování rozpisů práce kontroluje pověřená osoba zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli denní výkaz práce. Výkaz práce předkládá oprávněná osoba zhotovitele osobě pověřené objednatelem, která ověří dodržení denních rozpisů práce, její kvality, dodržení technologických a v případě zjištěných nedostatků či vad, tyto zaznamená na výkazu práce.

  - Pověřená osoba objednatele je oprávněna kdykoliv provést namátkovou kontrolu provádění díla, jeho kvality a vad.

# Reklamace

  - Objednatel je povinen uplatnit nárok na odstranění vad u zhotovitele okamžitě, jakmile se o vadě dozví, a to u osoby pověřené zhotovitelem.

  - Zhotovitel se zavazuje bezplatně reklamované vady odstranit do 5 pracovních dnů ode dne provedení reklamace.

  - V případě, že reklamované vady ve lhůtách uvedených v tomto článku, zhotovitel neodstraní, je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto vad nebo o tyto vady bude snížena cena díla dle této smlouvy; objednatel je oprávněn náklady na odstranění této vady započíst proti ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.

  - V případě, že ve lhůtách uvedených v bodě 9.2 tohoto článku zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně tyto vady neodstraní, je objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby nebo vady odstranit prostřednictvím svých zaměstnanců.

  - Za řádně uplatněnou reklamaci je považována i písemná reklamace objednatele podaná k poštovní přepravě poslední den záruční doby.

  - V případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněnou reklamaci a provedené dílo nemělo vady, zavazuje se objednatel uhradit náklady spojené s odstraněním neoprávněně reklamovaných vad.

# Odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody při provádění díla nebo jeho části ode dne zahájení činnosti dle této smlouvy až do dne řádného předání a převzetí díla objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.

  - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění díla, v souvislosti s prováděním díla nebo jako důsledek porušení povinností či závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

  - Náhrada škody se vztahuje i na případné sankce a smluvní pokuty udělené objednateli v souvislosti s vadným prováděním díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany zhotovitele při provádění díla.

Sankce

  - Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (provádění díla, dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, vyklizení místa apod.).

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn provést zápočet smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce zhotovitele.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou smluvní strany povinny zaplatit bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

  - V případě, že závazek provádět dílo zanikne před jeho řádným ukončením smlouvy, nárok na smluvní pokutu nezaniká, vznikl-li tento nárok z dřívějšího porušení povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.

Možnosti ukončení smlouvy

  - Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran ze zákonných důvodů.

  - Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nad rámec zákona dále může odstoupit:

- pokud je zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla delším jak 10 dnů

- přerušením prací zhotovitelem

- v případě, že zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas objednatele bez vědomí objednatele

- nedodrží smluvní ujednání o jakosti prováděného díla

  - V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, není povinen v rámci vzájemného vypořádání závazků uhradit zhotoviteli žádnou platbu, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní dokončení díla přesáhnou cenu, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je objednatel oprávněn tento rozdíl vymáhat po zhotoviteli jako dluh.

  - Po odstoupení od smlouvy se vzájemné pohledávky smluvních stran vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést jen objednatel.

  - Dnem odstoupení od smlouvy je den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se smlouva ruší ode dne tohoto odstoupení.

Závěrečné ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž v oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

  - Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.

  - Smluvní strany se dohodly, že povinnou stranou, která zveřejní smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, bude objednatel.

  - Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

  - Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 1764 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. s tím, že zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností.

  - Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

# Příloha č. 1 – Prováděcí dokumentace – zhotovitel prohlašuje, že má prováděcí dokumentaci k dispozici

# Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

| V Českém Krumlově dne ………………………………………. Nemocnice Český Krumlov, a.s. # Mgr. Vojtěch Remeň, MBA # předseda představenstva | V ……..…………….. dne …………... ……………………………………….. |
| --- | --- |